от 23 декабря 2011 г. № 752

г.Кызыл

О внесении изменений в приложение № 1 к республиканской

целевой программе «Развитие информационного общества

и формирование электронного правительства

в Республике Тыва  в 2011-2013 годах»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к республиканской целевой программе «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Тыва в 2011-2013 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2010 г. № 504, изменения, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 1

к республиканской целевой программе

«Развитие информационного общества и

формирование электронного правительства

в Республике Тыва в 2011-2013 годах»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации республиканской целевой программы «Развитие информационного общества

и формирование электронного правительства в Республике Тыва в 2011-2013 годах»

| Наименование мероприятий | Всего | Объем финансирования, рублей (республиканский бюджет) |  |  | Исполнитель мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание единой телекоммуникационной инфраструктуры по обеспечению деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, в том числе: а) организация каналов между органами исполнительной власти; б) организация видеоконференцсвязи Правительства Республики Тыва с администрациями кожуунов и гг. Ак-Довурака, Кызыла; в) организация каналов связи для системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | 6070835 | 1620835 127051 1239600 254184 | 2200000 600000 1300000 300000 | 2250000 650000 1300000 300000 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Снизить трудозатраты органов исполнительной власти по организации обмена информационными данными на межведомственном уровне на 28 процентов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Создание регионального центра обработки данных, в том числе: а) разработка проектной документации Центра обработки данных; б) экспертиза проектной документации | 534384 | 534384 399526 134858 |  |  |  |  |
| Итого по 1 разделу | 6605219 | 2155219 | 2200000 | 2250000 |  |  |
| 2. Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе: а) перевод первоочередных услуг в электронный вид; б) интеграция информационных систем | 11051600 | 11051600 8084600 2967000 |  |  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Снизить административные нагрузки на граждан и организации, связанные с предоставлением информации, а также количество обращений в органы исполнительной власти и время ожидания на обработку указанных обращений на 10 процентов |
| 2.2. Организация работы многофункционального центра | 2400000 | 2400000 |  |  |  |  |
| 2.3. Внедрение и сопровождение «Единой системы межведомственного электронного документооборота и делопроизводства» (далее – ЕСМЭДД), в том числе: а) приобретение лицензий и внедрение ЕСМЭДД на 350 рабочих мест для региональных органов исполнительной власти; | 6100000 | 100000 | 3000000 3000000 | 3000000 3000000 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики | Закончить создание начатой в 2010 году ЕСМЭДД для жесткого и оперативного контроля исполнения поручений руководства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) приобретение лицензий и внедрение ЕСМЭДД на 330 рабочих мест для муниципальных органов исполнительной власти; в) приобретение мобильных устройств (ipade) для организации удаленного доступа к ЕСМЭДД и подключению к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия |  | 100000 |  |  | Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Правительства Республики Тыва, Председателя Правительства Республики Тыва в муниципальных образованиях. Повысить эффективность работы Правительства Республики Тыва с органами исполнительной власти в кожуунах и городах республики |
| Итого по 2 разделу | 19551600 | 13551600 | 3000000 | 3000000 |  |  |
| 3. Повышение кадрового потенциала республики в области ИКТ и уровня компьютерной грамотности населения, приобщение максимального количества потенциальных пользователей к современным информационно-коммуникационным технологиям |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация, проведение и участие в обучающих семинарах, на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлениям: а) составление технологических карт межведомственного взаимодействия; б) технологическое сопровождение системы межведомственного электронного документооборота и делопроизводства; в) развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти | 1144200 | 394200 200000 90000 104200 | 300000 | 450000 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Высококвалифицированные кадры в области IT-технологий для обеспечения создания и совершенствования информационных систем и электронного правительства в целом. Увеличение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационно-ком- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | муникационных технологий на 15 процентов. Увеличение числа пользователей Интернет-пространства на 25 процентов. Создание 5 дополнительных рабочих мест |
| Итого по 3 разделу | 1144200 | 394200 | 300000 | 450000 |  |  |
| 4. Организация выпуска универсальных электронных карт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация выпуска универсальных электронных карт: а) получение технических условий для прокладки кабеля ВОЛС на участках: от ЦОД, ул. Красноармейская, д. 100 до Дома Правительства, ул. Чульдума, д. 18 (подготовка каналов связи); б) приобретение оргтехники для организации пункта приема заявлений граждан; в) приобретение оборудования для создания электронной базы данных для выпуска и использования УЭК; г) прочие расходы (командировочные расходы на проезд работника к месту выполнения служебного задания); д) приобретение и установка криптографических средств защиты каналов связи УОС – ЕПСС ФУО | 2060223 | 2060223 16321 73702 1585000 100000 285200 |  |  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Обеспечение защиты и сохранения исходной информации, безопасность информационных ресурсов, систем и сетей, сохранение необходимого уровня защиты передачи данных. Создание 5 новых рабочих мест |
| Итого по 4 разделу | 2060223 | 2060223 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Обеспечение информационной безопасности с применением криптографических средств защиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности Республики Тыва: а) защита каналов связи Системы электронного документооборота средствами криптографической защиты; б) защита каналов связи СМЭВ средствами криптографической защиты | 635855 | 635855 447527 188328 |  |  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |  |
| Итого по 5 разделу | 635855 | 635855 |  |  |  |  |
| 6. Методическое и информационное сопровождение реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание системы методической поддержки для органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления: - организация центра телефонного обслуживания (горячая линия); - информационный сайт проекта | 200000 |  | 100000 | 100000 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Организационно-методологическое и нормативное сопровождение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 300000 | 237903 | 100000 | 100000 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |  |  |
| 6.3. Мероприятия по информированию населения в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 325 000 | 25000 | 150000 | 150000 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |  |  |
| Итого по 6 разделу | 825 000 | 262903 | 350000 | 350000 |  |  |  |
| Всего | 30960000 | 19060000 | 5850000 | 6050000 |  |  | ». |

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и «Шын».

И.о. первого зам. Председателя

Правительства Республики Тыва	          	                                              В.Бартына-Сады