от 19 октября 2012 г. № 565

г.Кызыл

О приоритетных направлениях деятельности

Министерства информатизации и связи

Республики Тыва на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, Правительство Республики Тыва               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства информатизации и связи  Республики Тыва на 2012 год:

- внедрение системы электронного документооборота  в органах исполнительной власти Республики Тыва и межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении социально значимых государственных и муниципальных услуг;

- модернизация государственных республиканских печатных средств массовой информации.

2. Утвердить  прилагаемый  план мероприятий  по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства информатизации и связи Республики Тыва   на 2012 год.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого  заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Козлова М.С.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва 						                 М.Козлов

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 19 октября 2012 г. № 565

П Л А Н

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства информатизации и связи Республики Тыва на 2012 год

| Мероприятия | Финансирование, млн. рублей | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Внедрение системы электронного документооборота в органах исполнительной власти Республики Тыва и межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении социально значимых государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1. Внедрение системы электронного документооборота СЭД «Практика» в органах исполнительной власти Республики Тыва: - разработка и принятие общих и ведомственных регламентов работы в системе электронного документооборота СЭД «Практика»; - проведение обучения пользователей СЭД «Практика» | финансирование не требуется | ноябрь 2012 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва», органы исполнительной власти Республики Тыва | Утверждение регионального и типового ведомственного регламентов |
| 2. Проведение мероприятий по переводу межведомственного взаимодействия в электронный вид при предоставлении 14 государственных (муниципальных) услуг: - подключение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Тыва к системе межведомственного электронного взаимодействия; | финансирование не требуется | ноябрь 2012 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва», органы исполнительной власти Республики Тыва | Подключение органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва к единой СМЭВ по 14 социально значимым услугам |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - установка средств криптографической защиты информации на автоматизированные рабочие места участников межведомственного электронного взаимодействия; - обучение сотрудников органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Тыва работе в системе межведомственного электронного взаимодействия; - технологическое сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |
| 2. Модернизация государственных республиканских печатных средств массовой информации |  |  |  |  |
| 1. Реорганизация ГАУ Республики Тыва «Редакция газеты «Тыва Республика» и ГАУ Республики Тыва «Редакция газеты «Эне созу» путем присоединения к ГАУ Республики Тыва «Редакция газеты «Тувинская правда» и ГАУ Республики Тыва «Редакция газеты «Шын» | финансирование не требуется | декабрь 2012 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | Повышение оперативности и качества подачи материалов в региональных государственных печатных СМИ, оптимизация расходов на субсидирование деятельности государственных СМИ |
| 2. Создание электронных версий государственных республиканских печатных средств массовой информации | 0,1 | декабрь 2012 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Расширение читательской аудитории, возможность перехода на мобильные и планшетные способы передачи информации, создание дополнительных площадок для формирования позитивного имиджа Республики Тыва |