от 14 июня 2011 г. № 176-р

г.Кызыл

Об утверждении плана мероприятий по методическому

и правовому обеспечению перехода на межведомственное

и межуровневое взаимодействие при предоставлении

государственных услуг в Республике Тыва на 2011 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить план мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг в Республике Тыва на 2011 год (далее – план мероприятий).

2.  Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва до 25 июня 2011 г. утвердить планы мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление по информатизации и формированию электронного правительства Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва.

Председатель Правительства

Республики Тыва 						                                 Ш.Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 14 июня 2011 г. № 176-р

П Л А Н

мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода

на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении

государственных услуг в Республике Тыва на 2011 год

| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия |  |  |
| 1. Разработать проект распоряжения Председателя Правительства Республики Тыва об определении заместителя Председателя Правительства Республики Тыва и органа исполнительной власти Республики Тыва (структурного подразделения), ответственных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 17 июня 2011 г. | управление по информатизации и формированию электронного правительства Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва (далее – управление по информатизации Канцелярии и Аппарата) |
| 2. Разработать проект распоряжения Председателя Правительства Республики Тыва о формировании рабочей группы с участием представителей органов исполнительной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг | до 20 июня 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Разработать проект распоряжения Председателя Правительства Республики Тыва о формировании перечня первоочередных государственных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | до 27 июня 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минфин Республики Тыва |
| 4. Сформировать таблицу государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти (организациями) Республики Тыва, по которым планируется осуществление межведомственного взаимодействия | до 1 августа 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 5. Провести анализ межведомственного взаимодействия с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, бумажном виде, с использованием факсов). Представить отчет с результатами проведенного анализа ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | до 1 декабря 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 6. Определить предельный срок получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), который требуется органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг. Представить отчет с результатами проведенного анализа ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 7. Внести изменения в распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 мая 2010 г. № 103-р «Об утверждении плана мероприятий по проведению административной реформы в Республике Тыва в 2010-2011 годах», включив дополнительно мероприятия по организации межведомственного взаимодействия | до 1 июля 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва |
| 8. Разработать проект распоряжения Правительства Республики Тыва о формировании типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, направить утвержденный типовой план в муниципальные образования | до 15 июня 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях Республики Тыва. Представлять отчеты муниципальных образований о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата, управление территориального развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| II. Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Тыва в целях реализации проекта по предоставлению государственных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |
| 10. Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг Республики Тыва | до 1 сентября 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 11. Определить способ взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, бумажном виде, с использованием факсов. Подготовить отчет с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений) | до 1 сентября 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минфин Республики Тыва |
| 12. Провести инвентаризацию нормативных правовых актов Республики Тыва с целью выявления ограничений для предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовить перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | до 1 декабря 2011 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 13. Внести изменения в постановление Правительства Республики Тыва от 23 августа 2006 г. № 1000 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» | до 1 августа 2011 г. | Минюст Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. Разработать и утвердить нормативные правовые акты, необходимые для предоставления государственных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |
| 14.1. Разработать (внести изменения) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных услуг | в течение 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 14.2. Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва об утверждении порядка формирования и направления органами власти (организациями), предоставляющими государственные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | до 1 октября 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 14.3. Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва об утверждении порядка предоставления ответов на требования органов власти (организаций), предоставляющих государственные услуги | до 1 ноября 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 14.4. Разработать проект типового соглашения | до 1 сентября 2011 г. | Минюст Республики Тыва |
| 14.5. Заключить соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления государственных услуг | до 20 сентября 2011 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 14.6. Подготовить проекты нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты Республики Тыва | до 1 декабря 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минюст Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва |
| 15. Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва, устанавливающий порядок ведения Реестра государственных и муниципальных услуг Республики Тыва | до 1 июля 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва |
| 16. Внести изменения в Реестр государственных услуг Республики Тыва. Представить отчет ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | до 1 июля 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| III. Нормативное правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления государственных услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия |  |  |
| 17. Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва об утверждении перечня основных реестров Республики Тыва | до 1 июля 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата |
| IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |
| 18. Подключить региональные и муниципальные информационные системы к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязи России). Представить отчет о результатах подключения ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |
| V. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |
| 19. Создать систему методической поддержки органов местного самоуправления: центр телефонного обслуживания, информационный сайт проекта. Представить отчет ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, управление по информатизации Канцелярии и Аппарата, управление территориального развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20. Провести обучающий семинар для государственных служащих Республики Тыва (технологическое обеспечение, использование СМЭВа) по согласованию с Минкомсвязи России. Представить отчет ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | управление государственной службы, кадровой политики и государственных наград Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 21. Провести обучающий семинар для государственных служащих Республики Тыва (методическое обеспечение). Представить отчет ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | управление государственной службы, кадровой политики и государственных наград Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| VI. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |
| 22. Разработать концепцию и план мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ» | в течение 2011 г. | информационно-аналитическое управление Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 23. Провести мероприятия по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ. Ежемесячно представлять отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | информационно-аналитическое управление Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 24. Обеспечить систематическое участие общественности в реализации проекта. Представлять отчеты об участии общественности в реализации проектов в организациях ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | в течение 2011 г. | информационно-аналитическое управление Канцелярии Председателя Правительства и Аппарата Правительства Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| VII. Финансовое обеспечение выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |
| 25. Подготовить расчеты затрат, необходимых для выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия, и представить ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | до 1 июля 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата, Минфин Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва |
| VIII. Мониторинг выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |  |  |
| 26. Провести мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий типового плана, достижения запланированных показателей). Представить доклад о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | до 1 декабря 2011 г. | управление по информатизации Канцелярии и Аппарата, Минэкономики Республики Тыва, Минфин Республики Тыва |
| 27. Провести оценку эффективности перехода на межведомственное взаимодействие. Представить доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому органу исполнительной власти ответственному заместителю Председателя Правительства Республики Тыва | до 1 декабря 2011 г. | Минэкономики Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, управление по информатизации Канцелярии и Аппарата |
| 28. Разработать проект распоряжения Правительства Республики Тыва об утверждении плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | в течение 2011 г. | управление по информатизации и Канцелярии и Аппарата |
| 29. Разработать технологическую карту при межведомственном и межуровневом взаимодействии при предоставлении государственных услуг (порядок получения документа: заявителем самостоятельно либо с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Тыва (учреждениями), органами местного самоуправления) | до 10 июля 2011 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва |