Приложение 3

к приказу Министерства

информатизации и связи

Республики Тыва

от «__» _______ 2021 г. №__

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

регионального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021 год

Основание: паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Цель: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Показатели:

- 0% доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуры;

- 25 (штук) количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций;

- 10 (условная единица) количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ;

- 25% доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения;

- 15% доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг;

- 25% доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде;

- 3,8 (балл) уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

- 0 (условная единица) количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством;

- 30% доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ.

Ответственные органы за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

регионального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение отчета о реализации проекта в ГИИС «Электронный бюджет» | ежемесячно до 3 числа Декабрь 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 2. | Информационное сопровождение проекта в средствах массовой информации и социальных сетях | в соответствии с медиа-планом Декабрь 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О., Дапык Ч.А.) |
| - Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций |  |  |  |
| 1.1 | Настройка сетевой связанности. Организация настройки трафика на сервер в контролируемой зоне ИЭП по протоколу TCP порт 80 и 443 через криптомаршрутизатор, который направлен в СМЭВ | 19 января 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 1.2 | Направление заявки для получения доступа в ПГС 2.0 | 20 января 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 1.3 | Внесение сведений о РОИВ (ОМСУ, организациях) и услугах в тестовой и продуктивной средах ФГИС ЕСНСИ | 15 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 1.4. | Добавление пользователей в группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА организации (ведомства) | 20 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 1.5 | Настройка использования электронной подписи служебного пользования должностного лица органа власти (ЭП-СП) для подписания решений по услуге. (для подписания решений в ПГС 2.0 по заявлениям на предоставление государственной (муниципальной) услуги предусмотрено использование имеющихся в распоряжении должностных лиц организаций (ведомств) УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) типа ЭП-СП) | 26 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 1.6 | обучение ответственных лиц (пользователей) по работе в ПГС 2.0 | 5 марта 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| - Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ |  |  |  |
| 2.1 | Определение требований к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 20 января 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 2.2 | Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, направленных на оптимизацию порядка разработки и структуры административных регламентов предоставления и исполнения государственных и муниципальных услуг и функций | 1 февраля 2021 г. | Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Тыва |
| 2.3 | Внесение изменений в административные регламенты государственных и муниципальных услуг | 10 февраля 2021 г. | Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Тыва |
| 2.4 | Размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг | 1 марта 2021 г. | Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Тыва |
| - Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и мониторинг органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва на закупку отечественного программного обеспечения | ежеквартально | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 3.2 | Согласование закупок на предмет соответствии реестру отечественного ПО | ежеквартально | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| - Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |  |  |  |
| 4.1 | Настройка сетевой связанности. Организация настройки трафика на сервер в контролируемой зоне ИЭП по протоколу TCP порт 80 и 443 через криптомаршрутизатор, который направлен в СМЭВ | 19 января 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 4.2 | Направление заявки для получения доступа в ПГС 2.0 | 20 января 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 4.3 | Внесение сведений о РОИВ (ОМСУ, организациях) и услугах в тестовой и продуктивной средах ФГИС ЕСНСИ | 15 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 4.4 | Добавление пользователей в группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА организации (ведомства) | 20 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 4.5 | Настройка использования электронной подписи служебного пользования должностного лица органа власти (ЭП-СП) для подписания решений по услуге. (для подписания решений в ПГС 2.0 по заявлениям на предоставление государственной (муниципальной) услуги предусмотрено использование имеющихся в распоряжении должностных лиц организаций (ведомств) УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) типа ЭП-СП) | 26 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 4.6 | обучение ответственных лиц (пользователей) по работе в ПГС 2.0 | 5 марта 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| - Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг |  |  |  |
| 5.1 | Составление перечня массово социально значимых государственных и муниципальных услуг, переводимых в электронный вид | 30 января 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 5.2 | Разработка соглашений с федеральными и региональными органами власти: - размещение на официальном сайте органа и в социальных сетях не менее 2х раз в неделю постов о необходимости подачи заявлений через портал государственных и муниципальных услуг - обязательное проведение акций, «открытых дверей» в местах массового скопления людей в целях популяризации электронных услуг | 26 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 5.3 | Обеспечение отдельным автоматизированным рабочим местом в федеральных органах и региональных органах исполнительной власти предоставляющих массово социально значимые услуги для подачи заявлений в электронном виде | 19 марта 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 5.4 | Сопровождение в средствах массовой информации в целях популяризации электронных услуг | ежемесячно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| 5.5 | Создание центров обслуживания пользователей портала государственных и муниципальных услуг в федеральных, региональных и муниципальных органах власти | 26 марта 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
|  | Определение ответственных лиц за цифровую трансформацию в территориальных управлениях федеральные органы власти по Республике Тыва | 1 апреля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О.) |
| - Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) |  |  |  |
| 6.1. | Проведение разъяснительных мероприятий населению по обязательному предоставлению отзыва на полученную услугу | 1 марта 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О., Дапык Ч.А.) |
| 6.2 | Разработка стратегии информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг | 15 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О., Дапык Ч.А.) |
| 6.3 | Разработка информационных материалов в целях обеспечения процесса информирования и популяризации цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг | 22 февраля 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О., Дапык Ч.А.) |
| 6.4 | Осуществление информационной и поляризационной кампании в СМИ, в том числе на телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг | ежемесячно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О., Дапык Ч.А.) |
| - Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ |  |  |  |
| 7.1 | Проведение информирования населения республики по регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг | ежемесячно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (Лопсан К.О., Дапык Ч.А.) |