**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**В 2019 ГОДУ**

**1. Общая часть:**

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, государственная программа "Развитие информационного общества и средства массовой информации на 2014-2020 годы".

Основные цели: развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва.

Задачи в отчетном году:

- реализация региональной части федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в Республике Тыва;

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ РТ;

- развитие средств массовой информации и книгоиздания.

Внесено изменений в государственную программу в течение года 3 раза.

**2. Результаты реализации государственной программы:**

Оборот организаций по виду деятельности "связь и информация” за 2019 год **составит 2,4 млрд. рублей** и по сравнению с 2018 годом увеличится на 26 процентов (Рисунок 1).

 Рисунок 1.



В бюджет республики планируется поступление **142,7 млн. рублей**, что на4,7% больше по сравнению с уровнем прошлого года, в том числе по отрасли связи 117 млн.руб., от перераспределения госпошлины - 25,7 млн. руб.

**Объем инвестиций** по отрасли связи за 2019 г. по предварительным данным составит в сумме 312 млн. рублей, что в структуре объема инвестиций в целом по Республике Тыва занимает 3,4 процента.

По данным статистики наблюдается рост объема платных услуг населению, который по итогам года увеличился на 7,4 процента, что в денежном выражении составляет 1,4 млрд. рублей. В структуре объема платных услуг доля телекоммуникационных услуг составляет 20,9 процента (в 2018 году данный показатель составлял 19,8 процента).

По предварительным данным проекта доклада "Национальный рейтинг цифровой экономики Российской Федерации" Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по Системе показателей и индикаторов цифрового развития Республики Тыва занимает 67 место среди субъектов Российской Федерации в 2018 году. Субиндексы готовности к цифровой среде составили 42,9 процента, удовлетворенность цифровизации - 83,9 процента, масштаб конечных результатов - 50,5 процента. В 2017 году по другой системе показателей уровня развития информационного общества Республика Тыва занимала 78 место среди субъектов Российской Федерации.

В отчетном году проведена модернизация 13 электронных государственных и муниципальных услуг. Напомним, что фактором повлиявшим на существенное улучшение позиции Республики Тыва в рейтинге является показатель удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

С января 2019 г. в рамках развития регионального межведомственного электронного взаимодействия была произведена интеграция с федеральной государственной информационной системой Единый Государственный Реестр ЗАГС, которая является поставщиком первичных персональных данных о гражданине. Данная интеграция позволила всем заинтересованным потребителям (органам государственной власти республики) получать в электронном виде персональные данные о факте рождения, смерти, браке, перемены имени гражданина в рамках федерального законодательства.

В текущем году направлено всеми участниками СМЭВ (МФЦ, ОИВ, ОМСУ) 120 тысяч электронных запросов. В среднем каждый день отправляется 497 межведомственных запросов. Всего в системе зарегистрировано 645 пользователей.

А также в 2019 году в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия получены доступы к 12 видам сведений представляемых такими органами власти как:

* Пенсионный фонд Российской Федерации - 4 вида сведений;
* Федеральной Налоговой Службы - 3 вида сведений;
* Федеральной службы по аккредитации - 1 вид сведений;
* Министерство науки и высшего образования - 1 вид сведений;
* Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва - 1 вид сведений;

Органы местного самоуправления Республики Тыва - 2 вида сведений.

В соответствии с Соглашением между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительства Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области информационных технологий Республике Тыва в 2019 году предусмотрены средства в сумме 3260,3 тыс. рублей.

Направление расходования средств и смета расходов федеральных субсидий согласованы проектным комитетом во главе Первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта.

В рамках данного проекта выполнены следующие работы:

1) Назначены ведомственными приказами ответственные лица, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность за прохождение обучения и достижение целевого показателя Соглашения.

2) Проведено обучение 25 госслужащих органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность (Служба ГЖИ, Служба ГО и ЧС, Служба по лицензированию, Служба по тарифам, Минсельхоз, Минприроды, Миндортранс) по настройке процессов и контроля в личных кабинетах в ГИС ТОР КНД.

3) Проведены дополнительные настройки процессов ГИС ТОР КНД по 3 приоритетным видам государственного контроля (надзора): ветеринарный надзор, жилищный надзор, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции (в рамках заключенного государственного контракта с ООО “Систематика.Консалтинг” № Ф.2019.274550 от 28.05.2019 г. на оказание услуг по настройке приоритетных видов контроля ГИС ТОР КНД на базе типовых видов контроля ГИС ТОР КНД для ОИВ РТ на 2,7 млн. руб. (2745943 руб.).

4) Закуплены и переданы по акту переносные автоматизированные рабочие места для сотрудников контрольно-надзорных органов Республики Тыва на сумму 480 000 рублей (в рамках государственного контракта №Ф.2019.383155 от 1 июля 2019г). Это 8 ноутбуков, 7 планшетов, 1 переносной принтер.

5) Установлены криптографические средства защиты информации на автоматизированных рабочих местах и на ноутбуках ответственных сотрудников контрольно-надзорных органов Республики Тыва (в рамках заключенного договора от 24 июня 2019г. №49 на сумму 205 тыс. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта “Цифровая экономика” до конца 2024 г. необходимо обеспечить между органами исполнительной, муниципальной власти, а также подведомственными учреждениями Республики Тыва юридически-значимого документооборота (ЮЗД) и межведомственного электронного документооборота (МЭДО) с применением электронной подписи.

Переход органов исполнительной власти РТ на юридически-значимый документооборот начался с сентября 2018 года на основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 5 октября 2018 г. №419-р «О мерах по переходу на электронный документооборот с использованием ЭЦП».

За 2019 год переход осуществили все 24 органов исполнительной власти Республики Тыва, все 19 органов местного самоуправления Республики Тыва и 137 подведомственных учреждений Республики Тыва.

 Общая доля электронных документов органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва **составила всего 57%.**

 В 2019 году проводились работы по созданию комплекса программно-технических средств Ситуационного центра Главы Республики Тыва, основной целью которого является техническая поддержка информационного, научно-аналитического обеспечения деятельности Главы и Правительства Республики Тыва, а также аппаратное обеспечение межведомственного, межмуниципального и межрегионального информационного обмена. В рамках создания Ситуационного центра разработано система, предназначенная для информационной поддержки процессов мониторинга и анализа финансовых и социально-экономических показателей Республики Тыва, а также для обеспечения прозрачности и открытости данных региона.

Проведена работа по модернизации туристического портала «Гость Тувы». В Модернизированной версии портала появились другие функциональные навигации: удобный интерфейс, возможность онлайн-покупки и бронирования билетов, туров, отелей, возможность вызова такси, а также посещения 3D-туров по главным достопримечательностям региона. На портале уже появились следующие сервисы: гостиницы и отели, кафе и рестораны, туристические маршруты, афиша, фото и видео галереи, памятка туристу. Доступность этих электронных сервисов портала обеспечена путем разработки автоматизированной информационной системы «Гость Тувы».

Внедрена информационная система Digit-BI, позволяющая на основании полученных аналитических данных принимать эффективные управленческие решения по оптимизации работы не только сотрудников, но и взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами исполнительной власти.

**Инфраструктура ЦОД**

В 2019 году реализованы мероприятия по модернизации центра обработки данных. В частности, были реализованы следующие мероприятия:

Заменен центральный маршрутизатор сети передачи данных, увеличена суммарная емкость оперативной памяти серверов, дооснащена сеть передачи данных маршрутизаторами, коммутаторами, расширены емкости системы хранения данных и дооснащена инженерная инфраструктура.

По итогам мероприятий в региональном центре обработки данных суммарная емкость оперативной памяти увеличена модулями памяти DDR 4 поколения на 24%. Было 593 ГБ стало 785 ГБ.

Система хранения данных DellEMC увеличен 10-тью SSD накопителями на 27,6%. Было 21 ТБ стало 29 ТБ.

Обеспечена модернизация системы защиты государственных информационных систем. Это продление баз разрешающих правил для системы обнаружения вторжений, подсистемы анализа защищенности. Продление и расширение лицензии на систему антивирусной защиты серверов. Расширение подсистемы антивирусной защиты рабочих станций. Обновление подсистемы защиты виртуализации. Расширение подсистемы межсетевого экранирования. Поставка программно аппаратного комплекса защиты web порталов. Поставка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции средства анализа событий и автоматического выявления инцидентов. Предоставление сертификата на оказание услуг по мониторингу угроз и подключению к ГосСОПКА.

Заменены основные источники бесперебойного питания центра обработки данных, увеличены оперативные памяти в серверных мощностях.

**Грантовая поддержка Главы Республики Тыва социально-значимых медийных проектов**

В 2019 году обладателями грантов Главы Республики Тыва в сфере средств массовой информации и коммуникаций (№ 109 от 23.05.2019 г.) стали 9грантополучателей. Согласно поручению Главы Республики Тыва о развитии сети некоммерческих организаций в грантах в сфере СМИ впервые смогли принять участие некоммерческие организации, осуществляющие медийные интернет-проекты.

Согласно Постановлению Правительства РТ от 6 сентября 2019 года № 440 победителями стали следующие грантополучатели:

Три некоммерческие организации: Союз молодежи Тувы – проект «Продвигай Туву»; Союз журналистов Тувы – проект «Тува земля живых традиций: язык мой – друг твой» и Детский литературный сайт «Радуга Тувы» - проект «Русская классика на тувинском языке» выиграли грант на общую сумму 650 тыс.р; также среди СМИ победителями в этом году стали: студия «Оваа медиа», Радиоканал «ТЕСИ», «Детский журнал «Алдын-Кушкаш» («Золотая птица»), среди физических лиц победителями стали: Иргит Лидия Херлиовна с проектом «Славен человек труда»; Идам Марина Каадыр-ооловна с проектом «Тува – земля живых традиций и место силы» и Антуфьева Надежда Мухарбековна с проектом «Человек труда: история и традиции в фондах полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы».

3. **Финансирование государственной программы в отчетном году.**

При объеме финансирования государственной программы "Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014 – 2020" в 2019 году 258820 тыс. рублей, профинансировано средств на сумму 208327,6 тыс. рублей (80,4%).

**Подпрограмма 1.** "Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 – 2020 годы" – 136643,6 тыс. рублей. Профинансировано 85975 тыс. рублей, исполнено 62,9 %.

**Подпрограмма 2.** «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 54959,4 тыс. рублей. Освоено 53033,7 тыс. рублей, исполнено 96,4%.

**Подпрограмма 4.** "Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва" на 2014 – 2020 годы" – 67217,0 тыс. рублей. Освоено 64558,5 тыс. рублей, исполнено 96%.

**Исполнения государственных контрактов**

Кредиторская задолженность по госпрограмме перед поставщиками товаров, работ и услуг составляет **36066,65** тыс. рублей за 2019 год. Всего за 2019 год по 9 электронным аукционам экономия бюджетных средств составило 4433, 7 тыс. рублей.

Расходы на научно-исследовательские работы в 2020 году отсутствуют.

Капитальные вложения:

Создан Ситуационный центр Главы Республики Тыва на сумму 22396,6 тыс. рублей.

Министерством информатизации и связи Республики Тыва рамках государственной программы «Развитие информационного общества и средств массовой информации на 2014 – 2020 гг.» в 2019 году всего заключено 28 государственных контрактов на общую сумму 88 366,893 тыс.рублей.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы:

Всего из 20 показателей по 19 отмечено выполнение целевых показателей, 1 показатель с невыполнением планового значения:

- создание рабочих мест в 2019 году за счет средств программы создано 17 рабочих мест.

- результаты показателя "Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями" будут известны в мае 2019г.

Выполнены показатели эффективности использования субсидий в 2019 году. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году значительно вырос: привлечены средства из федерального бюджета на сумму 138 млн. рублей, операторами связи - 145 млн. рублей.

В целом по госпрограмме процент исполнения индикативных показателей за 2019 год составил 95%, что в целом говорит об эффективности реализации госпрограммы в 2019 году (Нижний порог эффективности - 85 процентов).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **2019 год** | **Примечание** |
| **план** | **факт за 1 полугодие** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **8** |
| **21** | **Государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы»**  |
| 1 | Охват межведомственным взаимодействием органов исполнительной власти | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями, баллы | баллов | 3,5 (В) | - | Данные будут предоставлены в мае 2020г.  |
| 3 | Доля сведений, предоставляемых Республикой Тыва Федерации заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), от общего количества сведений находящихся в распоряжении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва и необходимых для предоставления в федеральные органы исполнительной власти | % | 80 | 80 |  |
| 4 | Доля сведений, получаемых субъектом Российской Федерации от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества сведений, перечисленных в перечне базовых государственных информационных ресурсов  | % | 95 | 96 | В 2019 году в СМЭВ дополнительно разработаны и внедрены 12 видов сведений.  |
| 5 | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | штук | 54 | 54 |  |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством телекоммуникационных услуг | % | 70 | 72,1% |  |
| 7 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес – сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 |  |
| 8 | Сокращение времени ожидания в очереди при информировании (консультации), подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги  | минут | 15 | 8,4 | Средняя время ожидания в очереди в ГАУ "МФЦ РТ" составило 8,4 минут при плане 15 минут. |
| 9 | Доля граждан Республики Тыва, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания  | % | 90 | 99 |  |
| 10 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  | % | 97 | 99 |  |
| 11 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | 96,5 | 99 |  |
| 12 | Создание центра обработки данных | да/нет | да | да |  |
| 13 | Объем газетных полос | полос | 4900 | 5208\* | Районные газеты - 1000 полос, республиканские СМИ - 3168 полос, прочие СМИ - 1040 полос. \*предварительные данные. |
| 14 | Объем книжной продукции | тыс. листов | 200 | 238,5 | Выпущено Тувинским книжным издательством книг на 128,5 печатных листов, АО "Тываполиграф" - 110 печатных листов. |
| 15 | Объем вещания регионального телеканала  | часов | 900 | 900 |  |
| 16 | Создание рабочих мест  | мест |  | 17 |  |
| 17 | Объем услуг связи | млн. рублей | 1931 | 2400\* | Ожидаемое значение показателя по итогам 2019г. составляет 2400 млн. рублей.) |
| 18 | Объем инвестиций к 2020 году | млн. рублей | 250 | 312\* | Ожидаемый объем инвестиций составляет 312 млн. рублей.  |
| 19 | Объем налоговых неналоговых доходов | тыс. рублей | 23800 | 25700 | По итогам 9 мес. доходы от перераспределения госпошлины за оказание услуг МФЦ - 25700 тыс. рублей. |
| 20 | Доля проверок по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества указанных проверок | % | 75 | 100 | Всего в ГИС ТОР КНД занесено Службой государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва занесено 39 проверок из 39 в 2019 году, которые были направлены в системе межведомственного взаимодействия в ГИС Единый реестр проверок. |

\* предварительные данные

5. Выводы и предложения.

В целом государственная программа по указанным направлениям в 2019 году реализовано эффективно: выполнены .

Предложение: необходимы дополнительны средства на реализацию государственной программы в сумме 36066,65 тыс. рублей для погашения кредиторской задолженности перед поставщиками товаров, работ и услуг.