Приложение №4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективностигосударственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы

«Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 – 2020 годы»

(наименованиегосударственной программы)

заянварь-декабрь 2019 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Причины образования неиспользованных остатков | Примечание |
| Федеральный бюджет | республиканский бюджет |
| план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2014 годзаконом Республики Тыва о республиканском бюджете | Профинансировано Минфин РТ | исполнено (кассовые расходы) | Остатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 (Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 – 2017 годы) |
| Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе проектирование и техническая реализация межведомственного электронного взаимодействия, автоматизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра Республики Тыва: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка новых адаптеров к вновь создаваемым электронным сервисам федеральных органов власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций; | - | - | 3000 | 3000 | 715,8 | 715,8 |  |  | Заключен государственный контракт по оказанию услуг по технической поддержке государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия для нужд Министерства информатизации и связи Республики Тыва на 3000,0 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен. Обеспечена техническое сопровождение СМЭВ. |
| доработка автоматизированной системы Многофункционального центра Республики Тыва с единой системой идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) посредством программного интерфейса (API) |  |  | 3000 | 3000 | 784,3 | 784,3 |  |  | Заключен государственный контракт Ф.2019.207693 от 29.04.2019 по сопровождению автоматизированной информационной системы ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории РТ" на 3000 тыс. рублей. |
| Внедрение единой автоматизированной системы управления кадрами государственной гражданской службы РТ, подержание интеграции с ЕИСУ КС, техническая поддержка |  |  | 2200 | 2200 | - | - |  |  | Заключен государственный контракт №Ф.2019.104934 от 25.03.2019 на оказание услуги по модернизации программного обеспечения "Контур-персонал Государственная служба" и интеграция с Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ на сумму 2200 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен.  |
| Приобретение сертифицированных программно-аппаратных средств защиты информации |  |  | 5191,5 | 5191,5 | 5139,6 | 5139,6 |  |  | Заключен госконтракт №Ф.2019.109501 от 27.03.2019по оказанию услуги по модернизации системы защиты информации на сумму 5191,5 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен и профинансирован.В рамках контракта приобретена услуга по техническому сопровождению 4-х защищенных виртуальных сетей. Сертификат на продление баз разрешающих правил для ПАК ViPNet IDS 1000 сроком на 1 год. Продлены лицензии на ПО XSpider 7.8 Prof на 32 хоста на 12 месяцев. Продлены лицензии на систему антивирусной защиты KasperskyEndPointSecurity стандартный на 30 и расширение до 779 ЭВМ. Продлены лицензии на систему антивирусной защиты DrWebSecuritySuite на 20 ЭВМ . Обновление существующей подсистемы защиты виртуализации VGate R2 Standart на ESX хосты. Расширены подсистемы межсетевого экранирования. Поставлены программно аппаратные комплексы защиты web порталов. Поставлены программно-аппаратные комплексы, реализующие функции средства анализа событий и автоматического выявления инцидентов. Предоставлены сертификаты на оказание услуг по мониторингу угроз и подключению к ГосСОПКА. |
| Перевод государственных (муниципальных) услуг Республики Тыва в электронный вид и их популяризация |  |  | 5563,4 | 5563,4 | 661,2 | 661,2 |  |  | Заключен государственный контракт №2/2019 на сумму 5563,4 тыс. рублей наоказание услуг по предоставлению сервиса комплексной поддержки интерактивных форм государственных (муниципальных) услуг (функций) Республики Тыва.Государственный контракт исполнен. |
| Сопровождение функционирования комплексного сервиса регионально инфраструктуры электронного правительства, эксплуатация информационной системы проекта "Универсальная электронная карта" |  |  | 2250 | 2250 | 1838,8 | 1838,8 |  |  | Заключен госконтракт с ПАО "Ростелеком" №1/2019 от 30.01.2019по сопровождению функционирования комплексного сервиса регионально инфраструктуры электронного правительства на сумму 2250 тыс. рублей. Обеспечивается стабильное функционирование региональной инфраструктуры электронного правительства. |
| Автоматизация контрольно-надзорной деятельности\* | 3260,3 | 3260,3 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |  |  | Заключен государственный контракт с ООО "Систематика Консалтинг" от 28 мая 2019г. №Ф.2019.274550 по настройке процессов контроля и надзора в государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" на сумму 2 745 943 рублей. Государственный контракт исполнен.В рамках заключенного контракта Министерством информатизации и связи Республики Тыва совместно с ООО "Систематика Консалтинг" проведен курс консультирования администраторов по настройке процессов контроля и надзора в государственной информационной системе "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" в объеме 32 часов (2-6 июня 2019г.).Проведена настройка личных кабинетов администраторов ГИС ТОР КНД.На сумму 480 000 рублей (ООО "Информационные технологии) осуществлена поставка переносных АРМ. В рамках контракта поставлены 8 ноутбуков и 7 переносных мобильных устройств для сотрудников контрольно-надзорных органов Республики Тыва. Государственный контракт исполнен.Приобретены криптографические средства защиты информации на сумму 205,9 тыс. рублей для обеспечения защиты информации на автоматизированных рабочих местах сотрудников контрольно-надзорной деятельности. |
| Дооснащение ЦОД серверами под планируемые к установке информационные системы и перенос информационных систем, поставка и установка коммутационного оборудования, дооснащение системы резервного копирования |  |  | 3870,5 | 3870,5 | 3870,5 | 3870,5 |  |  | Оказана услуга по модернизации Центра обработки данных Правительства Республики Тыва на сумму 3870,5 тыс. рублей.В результате произведена замена центрального маршрутизатора сети передачи данных ЦОД, и установка голосового шлюза включают в себя установку и первоначальную настройку (обеспечение доступа к интерфейсу управления) следующего оборудования: Маршрутизатор Cisco ISR4431– 1 шт.; Голосовой VoIP FXO-шлюз SNR – 1 шт. |
| Сопровождение электронного документооборота Правительства Республики Тыва, видеоконференцсвязи Главы Республики Тыва, обеспечение публичного доступа к инфраструктуре "электронного правительства" путем организации коллективной точки доступа  |  |  | 8000 | 8000 | 7747,5 | 7747,5 |  |  | Оказана услуга по обслуживанию раннее установленной системы электронного документооборота "Практика" на сумму 3168 тыс. рублей. Обеспечена бесперебойное функционирование одной из ключевых информационных систем Правительства Республики Тыва - Системы электронного документооборота "Практика". Обеспечена видеоконференцсвязь Главы РТ, предназначенный для организации групповой видеоконференцсвязи органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва в режиме круглосуточного пользования на сумму 4800 тыс. рублей.На постоянной основе обеспечена стабильная работа видеоконференцсвязи Главы РТ с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Тыва. |
| Развитие современных телекоммуникационных услуг, приобретение оборудования, направленных на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | 7693,07 | 7693,07 | 269,8 | 269,8 |  |  | Осуществлена поставка спутникового оборудования для мобильного МФЦ для нужд Министерства информатизации и связи РТ на сумму 170 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен.Выполнен комплекс работ по дооснащению Центра обработки данных на сумму 3997,5 тыс. рублей.  |
| Субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуатации и функционирования межведомственных государственных информационных систем |  |  | 14439,1 | 14439,1 | 11454,8 | 11454,8 |  |  | Подписано соглашение о предоставлении субсидии Казенному предприятию "Центр информационных технологий Республики Тыва" на выполнение работ по направлению электронное правительство" и "Цифровая экономика". |
| Приобретение, обновление и сопровождение информационных систем органов исполнительной власти Республики Тыва |  |  | 30670,8 | 30670,8 | 27143,2 | 27143,2 |  |  |  |
| Создание Ситуационного центра Главы РТ |  |  | 22396,6 | 22396,6 | 9913,6 | 9913,6 |  |  | Создана необходимая инфраструктура Ситуационного центра Главы Республики Тыва. Приобретен аппаратный комплекс для создания Ситуационного центра Главы Республики Тыва на сумму 13400 тыс. рублей.Оказана услуга по поставке и настройке информационной системы "Ситуационный центр Главы Республики Тыва" для нужд Министерства информатизации и связи Республики Тыва на сумму 2200 тыс. рублей. Оказана услуга по созданию системы отопления, вентиляции и кондиционирования Ситуационного центра Главы Республики Тыва для нужд Министерства информатизации и связи Республики Тыва на сумму 2176,155 тыс. рублей.выполнены ремонтные работы помещения для создания Ситуационного центра Главы Республики Тыва на сумму 1 286 593,57 рублей.Оказана услуга по созданию системы электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации Ситуационного центра Главы Республики Тыва в сумме 1 477,2 тыс. рублей.Поставлены подсистемы защищенной видеоконференцсвязи для зала совещаний Дома Правительства. |
| Оснащение оборудованием залов дома Правительства Республики Тыва  |  |  | 8993,2 | 8993,2 | 8309,1 | 8309,1 |  |  | Поставлены оборудования для залов дома Правительства на сумму 7353,7 тыс. рублей. Приобретена подсистема защищенной видеоконференцсвязи для зала совещаний Дома Правительства Республики Тыва на сумму 955,4 тыс. рублей. |
| Установка IP камер, ВКС оборудований для органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва |  |  | 8695,1 | 8695,1 | 8671,1 | 8671,1 |  |  | Поставлены информационные технологии по организации распределённой системы видеонаблюдения Правительства Республики Тыва на сумму 2376 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен. ВКС оборудования установлены в во всех администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Тыва.Осуществлена поставка оборудования ВКС Правительства Республики Тыва и настройки средств криптографической защиты информации на сумму 6295,1 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен. Администрацией Главы РТ и Аппарата Правительства РТ обеспечивается видеонаблюдение.  |
| Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере экономики в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» путем развития платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред, создание центра компетенции "цифровой экономики" |  |  | 7248,63 | 7248,63 | 784,2 | 784,2 |  |  | Заключен государственный контракт на сумму 4368,5 тыс. рублей на разработку программного обеспечения "Гость Тувы".Внедрена информационная система Digit-BI на сумму 2000 тыс. рублей, позволяющая на основании полученных аналитических данных принимать эффективные управленческие решения по оптимизации работы не только сотрудников, но и взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами исполнительной власти. |
| Итого по подпрограмме1 | 3260,3 |  | 133383,3 | 133383,3 | 87475,1 | 87475,1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва» на 2014 - 2015 годы) |
| 1. мероприятия, всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство помещений под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация деятельности сети МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Субсидии автономному учреждению ГАУ «МФЦ Республика Тыва» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  | 54959,4 | 54959,4 | 53033,7 | 53033,7 |  |  | Установлены государственные задания, заключены Соглашения о предоставлении субсидии, разработаны ПХД.  |
| Итого по подпрограмме  |  |  | 54959,4 | 54959,4 | 53033,7 | 53033,7 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 («Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва » на 2014 -2016 годы») |
| 1. мероприятия, всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии государственным СМИ
 |  |  | 65617,1 | 65617,1 | 62958,5 | 62958,5 |  |  | Установлены государственные задания, заключены Соглашения о предоставлении субсидии, разработаны ПХД.  |
| 1.2. Проведение конкурса проектов средств массовой информации Республики Тыва на гранты Главы Республики Тыва |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | Издан Указ Главы Республики Тыва от 23 мая 2019 г. № 109 "О Грантах Главы Республики Тыва в области средств массовой информации и массовых коммуникаций в 2019 году". Проведен конкурс. Протокол заседания Конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Республики Тыва в области средств массовой информации и коммуникации в 2019 году от 2 августа №2. Принято постановление Правительства Республики Тыва "Об утверждении Протокола заседания Конкурсной комиссии по присуждению грантов Главы Республики Тыва в области средств массовой информации и коммуникации в 2019 году  |
| Итого по подпрограмме  |  |  | 67217,1 | 67217,1 | 64558,5 | 64558,5 |  |  |  |
| Всего попрограмме | 3260,3 | 0 | **255559,7** | **255559,7** | **205067,3** | **205067,3** |  |  |  |