от 8 сентября 2011 г. № 538

г.Кызыл

О внесении изменений в республиканскую целевую

программу «Развитие информационного общества

и формирование электронного правительства

в Республике Тыва в 2011-2013 годах»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в республиканскую целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Тыва в 2011-2013 годах», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2010 г. № 504 (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

позицию «Государственный заказчик Программы» изложить в следующей редакции:

| «Государственный заказчик Программы | - | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва»; |
| --- | --- | --- |

позицию «Основные исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

| «Основные исполнители Программы | - | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва»; |
| --- | --- | --- |

в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» слова «Аппарат Правительства» заменить словами «Канцелярия Председателя Правительства и Аппарат Правительства»;

б) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к республиканской целевой программе «Развитие

информационного общества и формирование электронного

правительства в Республике Тыва в 2011-2013 годах»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации республиканской целевой программы «Развитие информационного общества

и формирование электронного правительства в Республике Тыва в 2011-2013 годах»

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей (республиканский бюджет) |  |  |  | Исполнитель мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание единой телекоммуникационной инфраструктуры по обеспечению деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, в том числе: | 5940 | 1490 | 2200 | 2250 | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Снизить трудозатраты органов исполнительной власти по организации обмена информационными данными на межведомственном уровне на 28 процентов |
| а) организация каналов под межведомственный документооборот; |  | 295 | 600 | 650 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) организация видеоконференцсвязи Правительства Республики Тыва с администрациями кожуунов и гг. Ак-До-вурака, Кызыла; |  | 900 | 1300 | 1300 |  |  |
| в) организация каналов связи для системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  | 295 | 300 | 300 |  |  |
| 1.2. Создание регионального центра обработки данных, в том числе разработка проектной документации Центра обработки данных | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Итого по 1 разделу | 6440 | 1990 | 2200 | 2250 |  |  |
| 2. Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе: | 9998 | 9998 |  |  | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Снизить административные нагрузки на граждан и организации, связанные с предоставлением информации, а также количество обращений в органы исполнительной власти и время ожидания на обработку указанных обращений на 10 процентов |
| а) перевод первоочередных услуг в электронный вид; |  | 7031 |  |  |  |  |
| - б) интеграция информационных систем |  | 2967 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.2. Подключение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия к общей системе межведомственного электронного взаимодействия. Организация и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства Республики Тыва | 2661 | 2661 |  |  |  |  |
| - 2.3. Организация работы многофункционального центра | 2400 | 2400 |  |  |  |  |
| - 2.4. Внедрение и сопровождение «Единой системы межведомственного электронного документооборота и делопроизводства» (далее – ЕСМЭДД), в том числе: | 6100 | 100 | 3000 | 3000 | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Закончить создание начатой в 2010 году ЕСМЭДД для жесткого и оперативного контроля исполнения поручений руководства Правительства Республики Тыва, Председателя Правительства Республики Тыва в муниципальных образованиях. Повысить эффективность работы Правительства Республики Тыва с органами исполнительной власти в кожуунах и городах республики |
| а) приобретение лицензий и внедрение ЕСМЭДД на 350 рабочих мест для региональных органов исполнительной власти; |  |  | 3000 |  |  |  |
| б) приобретение лицензий и внедрение ЕСМЭДД на 330 рабочих мест для муниципальных органов исполнительной власти; |  |  |  | 3000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в) приобретение мобильных устройств (ipade) для организации удаленного доступа к ЕСМЭДД и подключению к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия |  | 100 |  |  |  |  |
| Итого по 2 разделу | 21159 | 15159 | 3000 | 3000 |  |  |
| 3. Повышение кадрового потенциала республики в области ИКТ и уровня компьютерной грамотности населения, приобщение максимального количества потенциальных пользователей к современным информационно-коммуникационным технологиям |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация, проведение и участие в обучающих семинарах, на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлениям: | 1361 | 611 | 300 | 450 | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Высококвалифицированные кадры в области IT-технологий для обеспечения создания и совершенствования информационных систем и электронного правительства в целом. Увеличение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационно-коммуникационных технологий на 15 процентов. Увеличение числа пользователей Интернет-пространства на 25 процентов. Создание 5 дополнительных рабочих мест |
| а) технологическое сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия; |  | 421 |  |  |  |  |
| б) технологическое сопровождение системы межведомственного электронного документооборота и делопроизводства; |  | 90 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в) развитие и использование информационно-коммуника-ционных технологий в деятельности органов исполнительной власти |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.2. Создание видеоролика, обучающего навыкам пользования инфоматом (инфокиоском) для получения государственных и муниципальных услуг и систематическое транслирование по основным местным телевизионным каналам, а также навыкам пользования Единым региональным порталом государственных и муниципальных услуг Республики Тыва | 300 |  | 150 | 150 |  |  |
| Итого по 3 разделу | 1661 | 611 | 450 | 600 |  |  |
| 4. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация выпуска, выдачи и замены универсальных электронных карт | 750 | 750 |  |  | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» | Обеспечение защиты и сохранения исходной информации, безопасность информационных ресурсов, систем и сетей, сохранение необходимого уровня защиты передачи данных. Создание 5 новых рабочих мест |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности Республики Тыва | 450 | 450 |  |  |  |  |  |
| Итого по 4 разделу | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5. Методическое сопровождение реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Создание системы методической поддержки для органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления: - организация центра телефонного обслуживания (горячая линия); - информационный сайт проекта | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 5.2. Организационно-методо-логическое и нормативное сопровождение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Итого по 5 разделу | 500 | 100 | 200 | 200 |  |  |  |
| Всего | 30960 | 19060 | 5850 | 6050 |  |  | ». |

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и «Шын».

Председатель Правительства

Республики Тыва			  	            	                                 Ш.Кара-оол